# D6

Gweithio gyda phobl

Dyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd y gwaith yn eich maes cyfrifoldeb

CRYNODEB O'R UNED

Beth yw cynnwys yr uned?

Mae'r uned hon yn ymwneud â sicrhau y caiff y gwaith sydd ei angen yn eich maes cyfrifoldeb ei gynllunio'n effeithiol a'i ddyrannu'n deg i unigolion a/neu dimau. Mae hefyd yn cynnwys monitro cynnydd ac ansawdd gwaith unigolion a/neu dimau i sicrhau y caiff lefel neu safon ofynnol y perfformiad ei chyrraedd a chan adolygu a diweddaru cynlluniau gwaith yng ngoleuni datblygiadau.

Er enghraifft, efallai mai cangen neu adran neu faes gweithredol neu safle gweithredu yn y sefydliad yw'r 'maes cyfrifoldeb'.

I bwy y mae'r uned?

Argymhellir yr uned ar gyfer is-reolwyr a rheolwyr canol.

## Cysylltiadau ag unedau eraill

Mae'r uned hon yn gysylltiedig â'r holl unedau eraill yng nghyfres gyffredinol y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Rheoli ac Arwain lle y mae'n rhaid dyrannu gwaith a monitro cynnydd ac ansawdd.

Os cwmni bach yw'ch sefydliad, dylech edrych ar uned K1 Sicrhau y gall eich staff wneud eu gwaith, sydd wedi'i datblygu'n benodol i gwmnïau bach gan Gynllun Datblygu Menter Cwmnïau Bach (SFEDI) a all fod yn fwy addas i'ch anghenion chi. Gallwch gael gwybodaeth am yr uned gan SFEDI drwy ffonio 0114 241 2155 neu ar wefan SFEDI (www.sfedi.co.uk).

## Sgiliau

Rhestrir isod y prif 'sgiliau' generig y mae angen eu cymhwyso wrth ddyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd y gwaith yn eich maes cyfrifoldeb. Mae'r sgiliau hyn yn benodol/amhenodol yng nghynnwys manwl yr uned ac fe'u rhestrir yma fel gwybodaeth ychwanegol.

- Cyfathrebu

- Ymgynghori

- Gwneud penderfyniadau

- Dirprwyo

- Rheoli gwybodaeth

- Arwain

- Rheoli gwrthdaro

- Monitro

- Cymell

- Cynllunio

- Datrys problemau

- Rhoi adborth

- Blaenoriaethu

- Adolygu

- Pennu amcanion

- Rheoli straen

- Gwerthfawrogi eraill a'u cynorthwyo

CANLYNIADAU PERFFORMIAD EFFEITHIOL

Mae'n rhaid eich bod yn gallu gwneud y canlynol:

1. Cadarnhau'r gwaith sydd ei angen yn eich maes cyfrifoldeb gyda'ch rheolwr a cheisio eglurhad, lle y bo angen ar unrhyw bwyntiau a materion nas ymdriniwyd â hwy.

2. Cynllunio sut y caiff gwaith ei gyflawni, gan geisio barn pobl yn eich maes cyfrifoldeb, nodi unrhyw flaenoriaethau neu weithgareddau hollbwysig a manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael.

3. Sicrhau y caiff gwaith ei ddyrannu i unigolion a/neu dimau mewn ffordd deg gan ystyried sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth, profiad a llwyth gwaith a'r cyfle i ddatblygu.

4. Sicrhau y caiff unigolion a/neu dimau eu briffio ar y gwaith a ddyrennir, gan ddangos sut mae'n cyflawni gweledigaeth ac amcanion y maes a'r sefydliad cyfan, a safon neu lefel y perfformiad disgwyliedig.

5. Cydnabod a cheisio canfod gwahaniaethau mewn disgwyliadau a dulliau gweithio unrhyw aelodau o'r tîm o wlad neu ddiwylliant arall a hyrwyddo ffyrdd o weithio sy'n ystyried eu disgwyliadau ac yn sicrhau'r cynhyrchiant mwyaf posibl.

6. Annog unigolion a/neu aelodau o'r tîm i ofyn cwestiynau, cynnig awgrymiadau a cheisio eglurhad mewn perthynas â'r gwaith a ddyrennir.

7. Monitro cynnydd ac ansawdd gwaith unigolion a/neu dimau yn rheolaidd ac mewn ffordd deg yn erbyn safon neu lefel y perfformiad disgwyliedig a rhoi adborth cyflym ac adeiladol.

8. Cynorthwyo unigolion a/neu dimau i nodi problemau a digwyddiadau annisgwyl ac ymdrin â hwy.

9. Cymell unigolion a/neu dimau i gwblhau'r gwaith sydd wedi'i ddyrannu iddynt a rhoi unrhyw gymorth a/neu adnoddau ychwanegol i'w helpu i gwblhau’r gwaith, lle y gofynnir am hynny a lle y bo modd.

10. Monitro eich maes o ran gwrthdaro, gan nodi'r achos/achosion pan fo'n digwydd ac ymdrin ag ef yn gyflym ac yn effeithiol.

11. Nodi perfformiad annerbyniol neu wael, trafod yr achos/achosion a chytuno ar ffyrdd o wella perfformiad ag unigolion a/neu dimau.

12. Cydnabod bod darnau pwysig o waith neu weithgareddau gwaith wedi'u cwblhau'n llwyddiannus gan unigolion a/neu dimau.

13. Defnyddio'r wybodaeth a gesglir am berfformiad unigolion a/neu dimau mewn unrhyw arfarniadau ffurfiol o berfformiad.

14. Adolygu a diweddaru cynlluniau gwaith eich maes, gan gyfleu'n glir unrhyw newidiadau i'r rhai y maent yn effeithio arnynt.

D6

Gweithio gyda phobl

Dyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd y gwaith yn eich maes cyfrifoldeb

### YMDDYGIAD SY'N SAIL I BERFFORMIAD EFFEITHIOL

1. Rydych yn cydnabod newidiadau mewn amgylchiadau yn gyflym ac yn addasu cynlluniau a gweithgareddau yn unol â hynny.

2. Rydych yn blaenoriaethu amcanion ac yn cynllunio gwaith i fanteisio i'r eithaf ar amser ac adnoddau.

3. Rydych yn neilltuo amser i gynorthwyo eraill.

4. Rydych yn cymryd cyfrifoldeb personol am wneud i bethau ddigwydd.

5. Rydych yn dangos ymwybyddiaeth o'ch gwerthoedd, eich cymhellion a'ch emosiynau eich hun.

6. Rydych yn dangos uniondeb, tegwch a chysondeb wrth wneud penderfyniadau.

7. Rydych yn cytuno'n glir ar yr hyn a ddisgwylir gan eraill ac yn eu dwyn i gyfrif.

8. Rydych yn ceisio deall anghenion a chymhellion pobl.

9. Rydych yn ymfalchïo mewn gwneud gwaith o ansawdd uchel.

10. Rydych yn wyliadwrus am risgiau a pheryglon posibl.

11. Rydych yn annog ac yn cynorthwyo eraill i wneud y defnydd gorau o'u doniau.

12. Rydych yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau arwain sy'n briodol i bobl a sefyllfaoedd gwahanol.

### GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH

Mae angen i chi wybod a deall y canlynol:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1. Sut i ddewis dulliau gwahanol o gyfathrebu â phobl mewn maes cyfrifoldeb a'u cymhwyso'n llwyddiannus.

2. Pwysigrwydd cadarnhau/egluro'r gwaith sydd ei angen yn eich maes cyfrifoldeb gyda'ch rheolwr a sut i wneud hyn yn effeithiol.

3. Sut i nodi ac ystyried materion iechyd a diogelwch wrth gynllunio, dyrannu a monitro gwaith.

4. Sut i lunio cynllun gwaith ar gyfer eich maes cyfrifoldeb, gan gynnwys sut i nodi unrhyw flaenoriaethau neu weithgareddau hollbwysig a'r adnoddau sydd ar gael.

5. Sut i nodi adnoddau cynaliadwy a sicrhau y cânt eu defnyddio'n effeithiol wrth gynllunio'r gwaith ar gyfer eich maes cyfrifoldeb.

6. Pwysigrwydd ceisio barn gan y bobl sy'n gweithio yn eich maes a sut i ystyried eu barn wrth lunio'r cynllun gwaith.

7. Gwerthoedd, moeseg, credoau, ffydd, arferion diwylliannol, canfyddiadau a disgwyliadau unrhyw aelodau o'r tîm o wlad neu ddiwylliant arall a sut y gall eich gwerthoedd, moeseg, credoau, ffydd, arferion diwylliannol, canfyddiadau, disgwyliadau, defnydd o iaith, tôn llais ac iaith y corff chi eich hun ymddangos iddynt.

8. Pam mae'n bwysig dyrannu gwaith i unigolion a/neu dimau mewn ffordd deg a sut i wneud hynny'n effeithiol.

9. Pam mae'n bwysig sicrhau y caiff unigolion a/neu dimau eu briffio ar y gwaith a ddyrennir a safon neu lefel y perfformiad disgwyliedig a sut i wneud hynny'n effeithiol.

10. Pwysigrwydd dangos i unigolion a/neu dimau sut mae eu gwaith yn cyflawni gweledigaeth ac amcanion y maes a rhai'r sefydliad.

11. Ffyrdd o annog unigolion a/neu dimau i ofyn cwestiynau a/neu geisio eglurhad mewn perthynas â'r gwaith sydd wedi'i ddyrannu iddynt.

12. Ffyrdd effeithiol o fonitro cynnydd ac ansawdd gwaith unigolion a/neu dimau yn rheolaidd ac mewn ffordd deg yn erbyn safonau neu lefel y perfformiad disgwyliedig.

13. Sut i roi adborth cyflym ac adeiladol i unigolion a/neu dimau.

14. Pam mae'n bwysig monitro eich maes o ran gwrthdaro a sut i nodi'r achos/achosion pan fo'n digwydd ac ymdrin ag ef yn gyflym ac yn effeithiol.

15. Sut i ystyried materion o ran amrywiaeth a chynhwysiant wrth gynorthwyo ac annog unigolion a/neu dimau i gwblhau'r gwaith sydd wedi'i ddyrannu iddynt.

16. Pam mae'n bwysig nodi perfformiad annerbyniol neu wael gan unigolion a/neu dimau a sut i drafod yr achos/achosion a chytuno ar ffyrdd o wella perfformiad â hwy.

17. Y math o broblemau a digwyddiadau annisgwyl a all godi a sut i helpu unigolion a/neu dimau i ymdrin â hwy.

18. Y cymorth a/neu adnoddau ychwanegol y gallai fod eu hangen ar unigolion a/neu dimau i'w helpu i gwblhau eu gwaith a sut i helpu i ddarparu hyn.

19. Sut i ddewis dulliau gwahanol o annog, cymell a chynorthwyo unigolion a/neu dimau i gwblhau'r gwaith sydd wedi'i ddyrannu iddynt a gwella eu perfformiad, ac o gydnabod eu cyflawniadau, a chymhwyso'r dulliau hynny yn llwyddiannus.

20. Sut i gofnodi gwybodaeth am berfformiad parhaus unigolion a/neu dimau a defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion arfarnu perfformiad ffurfiol.

21. Pwysigrwydd adolygu a diweddaru cynlluniau gwaith eich maes yng ngoleuni datblygiadau, sut i ailddyrannu gwaith ac adnoddau a sut i gyfleu'r newidiadau i'r rhai yr effeithir arnynt yn glir.

## Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud yn benodol â'r diwydiant/sector

1. Gofynion y diwydiant/sector ar gyfer meithrin neu gynnal gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau.

2. Deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau a chodau ymarfer sy'n ymwneud yn benodol â'r diwydiant/sector yn ymwneud â chyflawni gwaith.

D6

Gweithio gyda phobl

Dyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd y gwaith yn eich maes cyfrifoldeb

## Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud yn benodol â'r cyd-destun

1. Yr unigolion a/neu dimau yn eich maes cyfrifoldeb.

2. Gweledigaeth ac amcanion eich maes cyfrifoldeb.

3. Gweledigaeth ac amcanion y sefydliad cyfan.

4. Y gwaith sydd ei angen yn eich maes cyfrifoldeb.

5. Yr adnoddau sydd ar gael i wneud y gwaith sydd ei angen.

6. Cynllun gwaith eich maes cyfrifoldeb.

7. Datganiad polisi iechyd a diogelwch ysgrifenedig y sefydliad a gwybodaeth a gofynion cysylltiedig.

8. Polisi a gweithdrefnau eich sefydliad o ran datblygiad personol.

9. Safonau neu lefel perfformiad disgwyliedig y sefydliad.

10. Polisïau a gweithdrefnau'r sefydliad ar gyfer ymdrin â pherfformiad gwael.

11. Polisïau a gweithdrefnau cwyno a disgyblu'r sefydliad.

12. Systemau arfarnu perfformiad y sefydliad.