# E2

Defnyddio adnoddau

Rheoli cyllid ar gyfer eich maes cyfrifoldeb

## CRYNODEB O'R UNED

Beth yw cynnwys yr uned?

Mae'r uned hon yn ymwneud â rheoli cyllid er mwyn cyflawni'r amcanion a nodwyd ar gyfer eich maes cyfrifoldeb. Mae'n cynnwys datblygu cyllideb gyfansawdd ar gyfer eich maes a chytuno arno a defnyddio'r gyllideb hon i fonitro, gwerthuso a rheoli perfformiad a chymryd camau i ymdrin ag amrywiannau a nodir.

Mae dirprwyo cyfrifoldeb am gyllidebau ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u diffinio'n glir yn agwedd allweddol ar yr uned hon.

Er enghraifft, efallai mai cangen neu adran neu faes gweithredol neu safle gweithredu yn y sefydliad yw'r 'maes cyfrifoldeb'.

I bwy y mae'r uned?

Argymhellir yr uned ar gyfer rheolwyr canol.

### Cysylltiadau ag unedau eraill

Mae'r uned hon yn gysylltiedig ag unedau B1. Datblygu cynlluniau gweithredol ar gyfer eich maes cyfrifoldeb a'u rhoi ar waith, E1. Rheoli cyllideb, ac E8. Rheoli adnoddau ffisegol yng nghyfres gyffredinol y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Rheoli ac Arwain.

### Sgiliau

Rhestrir isod y prif 'sgiliau' generig y mae angen eu cymhwyso wrth reoli cyllid ar gyfer eich maes cyfrifoldeb. Mae'r sgiliau hyn yn benodol/amhenodol yng nghynnwys manwl yr uned ac fe'u rhestrir yma fel

gwybodaeth ychwanegol.

- Cyfathrebu

- Gwneud penderfyniadau

- Holi

- Ymgynghori

- Monitro

- Asesu

- Dirprwyo

- Gweithredu mewn ffordd bendant

- Gwerthfawrogi eraill a'u cynorthwyo

- Cyd-drafod

- Cynllunio wrth gefn

- Rheoli gwybodaeth

- Datrys problemau

- Meddwl yn systematig

- Arwain

- Cymell

- Cynllunio

- Blaenoriaethu

## CANLYNIADAU PERFFORMIAD EFFEITHIOL

Mae'n rhaid eich bod yn gallu gwneud y canlynol:

1. Cadarnhau eich cyfrifoldebau ariannol, gan gynnwys terfynau eich awdurdod, gyda'r rhai rydych yn atebol iddynt.

2. Casglu a gwerthuso'r wybodaeth ariannol sydd ar gael a'r amcanion a'r cynlluniau cysylltiedig ar gyfer eich maes ac ymgynghori â chydweithwyr i nodi blaenoriaethau, problemau posibl a risgiau.

3. Nodi cyfleoedd i ddirprwyo cyfrifoldeb am gyllidebau ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u diffinio'n glir

i gydweithwyr yn eich maes, gan roi'r cymorth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt yn barhaus, a manteisio ar y cyfleoedd hynny.

4. Trafod a, lle y bo'n briodol, cyd-drafod cyllidebau wedi'u dirprwyo â chydweithwyr a chytuno ar gyllidebau dros dro.

5. Ymgynghori ar gyllideb gyfansawdd realistig ar gyfer eich maes, ei datblygu a'i chyflwyno i'r bobl berthnasol yn y sefydliad ei chymeradwyo ac er mwyn helpu'r broses cynllunio ariannol gyffredinol.

6. Trafod a, lle y bo'n briodol, cyd-drafod y gyllideb gyfansawdd arfaethedig ar gyfer eich maes â'r bobl berthnasol yn y sefydliad a chyfleu'r gyllideb derfynol i gydweithwyr yn eich maes.

7. Sefydlu systemau i fonitro a gwerthuso perfformiad yn erbyn cyllidebau wedi'u dirprwyo a'r gyllideb gyfansawdd a rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith.

8. Nodi achosion unrhyw amrywiannau sylweddol rhwng yr hyn y cyllidebwyd ar ei gyfer a'r hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd a thrafod a sicrhau y cymerir camau unioni'n ddi-oed, gan gael cytundeb y bobl berthnasol, lle y bo angen.

9. Cynnig diwygiadau i'r gyllideb gyfansawdd, lle y bo angen, mewn ymateb i amrywiannau a/neu ddatblygiadau arwyddocaol neu annisgwyl, trafod y diwygiadau â'r bobl berthnasol a chytuno arnynt.

10. Rhoi gwybodaeth am berfformiad ariannol eich maes i bobl berthnasol yn eich sefydliad yn barhaus.

11. Cynghori'r bobl berthnasol cyn gynted â phosibl os byddwch wedi nodi tystiolaeth o unrhyw weithgareddau twyllodrus posibl.

12. Annog cydweithwyr yn eich maes i feddwl am ffyrdd o leihau gwariant a chynyddu incwm a'u nodi, gan ddewis a datblygu'r syniadau hynny a allai gael eu gweithredu.

13. Adolygu perfformiad ariannol eich maes, yn enwedig mewn perthynas â chyflawni'r amcanion a nodwyd, a nodi gwelliannau ar gyfer y dyfodol.

E2

Defnyddio adnoddau

Rheoli cyllid ar gyfer eich maes cyfrifoldeb

YMDDYGIAD SY'N SAIL I BERFFORMIAD EFFEITHIOL

1. Rydych yn gweithredu o fewn terfynau eich awdurdod.

2. Rydych yn wyliadwrus am risgiau posibl.

3. Rydych yn datblygu systemau i gasglu a rheoli gwybodaeth yn effeithiol, yn effeithlon ac yn foesegol.

4. Rydych yn cytuno'n glir ar yr hyn a ddisgwylir gan eraill ac yn eu dwyn i gyfrif.

5. Rydych yn ymateb yn gyflym i argyfyngau a phroblemau gan gynnig camau gweithredu arfaethedig.

6. Rydych yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau diwydiant, polisïau'r sefydliad a chodau proffesiynol ac yn sicrhau bod eraill yn cydymffurfio â hwy.

7. Rydych yn blaenoriaethu amcanion ac yn cynllunio gwaith i fanteisio i'r eithaf ar amser ac adnoddau.

8. Rydych yn defnyddio dulliau cyfathrebu sy'n briodol i bobl a sefyllfaoedd gwahanol.

9. Rydych yn gwneud ac yn gweithredu penderfyniadau anodd a/neu amhoblogaidd, lle y bo angen.

GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH

Mae angen i chi wybod a deall y canlynol:

### Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1. Dibenion systemau cyllidebol.

2. Pwysigrwydd cytuno ar gyfrifoldebau ariannol, gan gynnwys terfynau eich awdurdod, ar gyfer eich maes â'r rhai rydych yn atebol iddynt.

3. Ble i gael a sut i werthuso'r wybodaeth ariannol sydd ar gael er mwyn gallu llunio cyllideb gyfansawdd realistig ar gyfer eich maes.

4. Pwysigrwydd ystyried amcanion a chynlluniau cysylltiedig eich maes wrth ddatblygu a gweithredu'r gyllideb gyfansawdd.

5. Sut i nodi cyfleoedd a dyrannu cyfrifoldeb am gyllidebau.

6. Pwysigrwydd ymgynghori â chydweithwyr i nodi blaenoriaethau, problemau posibl a risgiau a llunio'r gyllideb ar gyfer eich maes yn gyffredinol.

7. Sut i drafod, cyd-drafod a chadarnhau cyllidebau gyda chydweithwyr yn eich maes a chyda'r rhai sy'n rheoli'r cyllid a'r ffactorau allweddol y dylid eu hystyried.

8. Sut i sefydlu systemau i fonitro a gwerthuso perfformiad yn erbyn cyllidebau.

9. Pwysigrwydd cynlluniau wrth gefn a'r math o hapddigwyddiadau a all ddigwydd.

10. Prif achosion amrywiannau a sut i'w nodi.

11. Y mathau gwahanol o gamau unioni y gellid eu cymryd i ymdrin â'r amrywiannau a nodir.

12. Pwysigrwydd cytuno ar ddiwygiadau i'r gyllideb a chyfleu'r newidiadau.

13. Pwysigrwydd rhoi gwybodaeth reolaidd am berfformiad ariannol eich maes i'r bobl berthnasol a'r hyn y byddent am ei wybod o bosibl.

14. Mathau o weithgareddau twyllodrus a sut i'w nodi.

15. Sut i annog cydweithwyr i feddwl am ffyrdd o leihau gwariant a chynyddu incwm.

16. Sut i adolygu perfformiad ariannol eich maes yn erbyn yr amcanion a nodwyd.

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud yn benodol â'r diwydiant/sector

1. Ffactorau, prosesau a thueddiadau sy'n debygol o effeithio ar waith rheoli ariannol yn eich diwydiant/sector.

2. Gofynion cyfreithiol, rheoleiddiol a moesegol yn y diwydiant/sector.

### Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud yn benodol â'r cyd-destun

1. Cwmpas a natur eich maes cyfrifoldeb, gan gynnwys y weledigaeth, amcanion a chynlluniau gweithredol.

2. Eich cyfrifoldebau ariannol, gan gynnwys terfynau eich awdurdod.

3. Y bobl rydych yn atebol iddynt yn eich sefydliad.

4. Gwybodaeth ariannol sydd ar gael yn eich sefydliad.

5. Gweithgareddau y mae cyllidebau wedi'u dirprwyo ar eu cyfer.

6. Y cyfnod/cyfnodau cyllidebu a ddefnyddir yn eich sefydliad.

7. Canllawiau a gweithdrefnau'r sefydliad ar gyfer llunio a chymeradwyo cyllidebau ac ar gyfer monitro perfformiad yn erbyn cyllidebau a chyflwyno adroddiad arno a diwygio cyllidebau.

8. Y gyllideb gyfansawdd ar gyfer eich maes, gan gynnwys cyllidebau wedi'u dirprwyo.

9. Systemau a sefydlwyd i reoli a gwerthuso perfformiad yn erbyn cyllidebau.

10. Cynlluniau wrth gefn sydd ar waith.

11. Beth i'w wneud ac â phwy i gysylltu os byddwch yn amau achos o dwyll.

12. Ar bwy y mae angen gwybodaeth am berfformiad ariannol eich maes, pa wybodaeth sydd ei hangen arnynt, pryd y mae ei hangen arnynt ac ar ba ffurf.