| Trosolwg | Mae’r safon hon yn ymwneud â rheoli prosiectau y rhoddwyd cyfrifoldeb i chi amdanynt. Mae’r safon hon yn berthnasol i reolwyr ac arweinwyr y mae’n ofynnol iddynt reoli prosiectau. Mae gan y safon hon gysylltiad agos â CFAM&LFA4 Rheoli rhaglenni. Er mwyn rheoli prosiect yn effeithiol, mae hefyd angen i reolwyr prosiect fod yn gymwys mewn ystod o safonau eraill, fel, CFAM&LBA3 Arwain eich tîm, CFAM&LDB2 Dyrannu gwaith i aelodau’r tîm, CFAM&LDB3 Sicrhau ansawdd gwaith yn eich tîm, CFAM&LEA4 Rheoli cyllidebau, CFAM&LEB3 Rheoli adnoddau ffisegol a CFAM&LEC4 Cyfleu gwybodaeth a dealltwriaeth. |
| --- | --- |

| Meini prawf perfformiad Mae’n rhaid i chi allu: | - Trafod a chytuno ar amcanion allweddol a chwmpas y prosiect arfaethedig a’r adnoddau sydd ar gael gyda noddwyr y prosiect a rhanddeiliaid allweddol eraill. - Nodi sut y mae’r prosiect arfaethedig yn cyd-fynd â gweledigaeth, amcanion a chynlluniau cyffredinol y sefydliad ac unrhyw raglenni gwaith neu brosiectau eraill sy’n mynd rhagddynt. - Mewn ymgynghoriad ag aelodau tîm y prosiect, datblygu cynllun realistig a thrylwyr ar gyfer ymgymryd â’r prosiect a chyflawni ei amcanion. - Trafod a chytuno ar gynllun y prosiect gyda noddwyr y prosiect a rhanddeiliaid allweddol eraill, gan wneud newidiadau lle bo’r angen. - Rhoi gwybodaeth i aelodau tîm y prosiect am gynllun y prosiect a’u rolau a’u cyfrifoldebau, a darparu cymorth, anogaeth a gwybodaeth yn barhaus. - Sefydlu prosesau ac adnoddau i reoli risgiau posibl a allai godi o’r prosiect ac ymdrin â hapddigwyddiadau. - Rhoi cynllun y prosiect ar waith, gan ddewis a defnyddio dulliau a thechnegau effeithiol o reoli prosiect i fonitro, rheoli ac adolygu cynnydd. - Rhoi gwybodaeth am gynnydd i noddwr y prosiect, rhanddeiliaid allweddol eraill ac aelodau tîm y prosiect yn rheolaidd. - Gan ystyried cynnydd, problemau a gafwyd neu newidiadau i amcanion sefydliadol, nodi unrhyw newidiadau y mae angen eu gwneud i gynllun y prosiect, gan gael cytundeb noddwyr y prosiect a rhanddeiliaid allweddol eraill lle bo’r angen. - Cyflawni amcanion y prosiect ar amser ac o fewn y gyllideb. - Cadarnhau wrth noddwr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol fod y prosiect wedi’i gwblhau’n foddhaol. - Gwerthuso llwyddiant y prosiect, gan nodi pa wersi y gellir eu dysgu a’u rhannu. - Dathlu cwblhau’r prosiect, gan gydnabod cyfraniadau aelodau tîm y prosiect. |
| --- | --- |

| Gwybodaeth a dealltwriaeth Mae angen i chi wybod a deall: Mae angen i chi wybod a deall: Mae angen i chi wybod a deall: | Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol - Nodweddion prosiectau o gymharu â swyddogaethau / gweithgareddau rheoli arferol. - Rôl a chyfrifoldebau allweddol rheolwr prosiect. - Camau allweddol yng nghylch bywyd y prosiect. - Pwysigrwydd y berthynas rhwng rheolwr y prosiect a noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol. - Pam y mae’n bwysig trafod a chytuno ar amcanion allweddol a chwmpas prosiect arfaethedig gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol cyn dechrau cynllunio’n fanwl. - Y math o wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer cynllunio prosiect yn effeithiol. - Pam y mae’n bwysig gallu nodi a deall sut mae prosiect yn cyd-fynd â gweledigaeth, amcanion a chynlluniau cyffredinol y sefydliad ac unrhyw raglenni gwaith neu brosiectau eraill sy’n mynd rhagddynt. - Pam y mae’n bwysig ymgynghori â phobl berthnasol wrth ddatblygu cynllun prosiect, a sut i wneud hynny’n effeithiol. - Yr hyn y dylid ei gynnwys mewn cynllun prosiect, yn enwedig gweithgareddau, adnoddau gofynnol ac amserlenni, a pham y mae angen trafod a chytuno ar y cynllun gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol. - Pam y mae’n bwysig bod unrhyw aelodau o dîm y prosiect yn cael gwybodaeth am gynllun y prosiect, eu rolau a’u cyfrifoldebau, a sut i wneud hynny’n effeithiol. - Ffyrdd o ddarparu cymorth, anogaeth a gwybodaeth yn barhaus i unrhyw aelodau o dîm y prosiect. - Ffyrdd o nodi a rheoli risgiau posibl o ran y prosiect. - Pwysigrwydd cynllunio wrth gefn a sut i wneud hynny’n effeithiol. - Sut i ddewis o blith a defnyddio ystod o ddulliau a thechnegau rheoli prosiect i fonitro, rheoli ac adolygu cynnydd y prosiect. - Ffyrdd effeithiol o gyfathrebu â noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol yn ystod prosiect. - Pwysigrwydd cytuno ar newidiadau i gynllun y prosiect gyda noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol. - Y math o newidiadau y gallai fod angen eu gwneud i gynllun prosiect yn ystod y broses o’i weithredu. - Pam y mae’n bwysig cadarnhau wrth noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol fod y prosiect wedi’i gwblhau’n foddhaol, a sut i wneud hynny’n effeithiol. - Sut i sefydlu systemau effeithiol ar gyfer gwerthuso llwyddiant prosiectau a nodi gwersi ar gyfer y dyfodol. - Pwysigrwydd cydnabod cyfraniadau aelodau tîm y prosiect at lwyddiant prosiectau, a gwahanol ffyrdd o wneud hynny. Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n benodol i’r diwydiant/sector - Dulliau a thechnegau rheoli prosiect a ddefnyddir yn gyffredin yn y diwydiant neu’r sector. - Risgiau a hapddigwyddiadau sy’n gyffredin i’r diwydiant/sector. - Deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau a chodau ymarfer sy’n benodol i’r diwydiant/sector. Gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n benodol i gyd-destun - Noddwyr y prosiect – yr unigolyn neu’r grŵp y mae’r prosiect yn cael ei gynnal ar ei ran. - Rhanddeiliaid allweddol – yr unigolion neu’r grwpiau sydd â buddiant sylweddol yn llwyddiant y prosiect a’r sefydliad. - Amcanion allweddol a chwmpas cytunedig y prosiect arfaethedig a’r adnoddau sydd ar gael. - Gweledigaeth, amcanion a chynlluniau cyffredinol y sefydliad ac unrhyw raglenni gwaith neu brosiectau eraill perthnasol sy’n mynd rhagddynt. - Methodoleg, polisi a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer rheoli prosiect. - Dulliau ar gyfer ymgynghori ar ddatblygiad cynllun y prosiect a’r safbwyntiau/sylwadau a dderbyniwyd gan bobl berthnasol ynglŷn â’r cynigion. - Y cynllun y cytunwyd arno ar gyfer y prosiect. - Rolau a chyfrifoldebau unrhyw aelodau o dîm y prosiect. - Dulliau a ddefnyddir i roi gwybodaeth, cymorth ac anogaeth i unrhyw aelodau o dîm y prosiect. - Prosesau ac adnoddau a sefydlwyd i reoli risgiau posibl ac ymdrin â hapddigwyddiadau. - Y math o risgiau posibl a nodwyd a hapddigwyddiadau a gododd, a natur y rhain. - Dulliau a thechnegau penodol ar gyfer rheoli prosiect a ddefnyddir i fonitro, rheoli ac adolygu cynnydd. - Prosesau sydd wedi’u sefydlu ar gyfer cyfleu gwybodaeth am gynnydd y prosiect i noddwyr y prosiect, unrhyw randdeiliaid allweddol ac unrhyw aelodau o dîm y prosiect. - Prosesau sydd wedi’u sefydlu ar gyfer nodi a chytuno ar newidiadau i gynllun y prosiect ac unrhyw newidiadau sydd wedi’u gwneud. - Prosesau ar gyfer cadarnhau wrth noddwyr y prosiect ac unrhyw randdeiliaid allweddol fod y prosiect wedi’i gwblhau’n foddhaol. - Prosesau ar gyfer gwerthuso llwyddiant y prosiect ac unrhyw wersi a ddysgwyd o gynnal y prosiect. - Dulliau a ddefnyddir i gydnabod cyfraniadau unrhyw aelodau o dîm y prosiect at brosiectau llwyddiannus. |
| --- | --- |

| Ymddygiad Pan fyddwch yn gweithredu yn unol â’r safon hon, byddwch yn debygol o arddangos y mathau canlynol o ymddygiad: | - Nodi newidiadau mewn amgylchiadau yn gyflym ac addasu cynlluniau a gweithgareddau yn unol â hynny - Nodi’r ystod o elfennau mewn sefyllfa a sut y maent yn berthnasol i’w gilydd - Cyflwyno gwybodaeth yn eglur, yn gryno, yn gywir ac mewn ffyrdd sy’n ddealladwy - Gweithredu o fewn terfynau eich awdurdod eich hun - Bod yn effro i risgiau a pheryglon posibl - Blaenoriaethu amcanion a chynllunio gwaith er mwyn gwneud defnydd effeithiol o amser ac adnoddau - Cymryd cyfrifoldeb personol am wneud i bethau ddigwydd - Cytuno’n eglur ar yr hyn a ddisgwylir gan bobl eraill a’u dal i gyfrif - Monitro ansawdd gwaith a chynnydd o ran cyflawni cynlluniau a chymryd camau unioni priodol, lle bo’r angen - Ymfalchïo mewn cyflawni gwaith o ansawdd uchel - Creu ymdeimlad o ddiben cyffredin - Gwneud defnydd effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael - Ceisio ffynonellau newydd o gymorth pan fo angen - Nodi goblygiadau neu ganlyniadau sefyllfa - Gwneud penderfyniadau amserol sy’n realistig o ystyried y sefyllfa |
| --- | --- |

| Sgiliau Pan fyddwch yn gweithredu yn unol â’r safon hon, byddwch yn debygol o arddangos y sgiliau canlynol: | - Gweithredu’n bendant - Cyfathrebu - Ymgynghori - Cynllunio wrth gefn - Gwneud penderfyniadau - Dirprwyo - Gwerthuso - Rheoli gwybodaeth - Cynnwys pobl eraill - Arweinyddiaeth - Rheoli gwrthdaro - Monitro - Ysgogi - Negodi - Cynllunio - Cyflwyno gwybodaeth - Blaenoriaethu - Datrys problemau - Rhoi adborth - Adrodd - Adolygu - Rheoli risg - Gosod amcanion - Rheoli straen - Meddwl yn systematig - Rheoli amser |
| --- | --- |

| Datblygwyd gan | Skills CFA |
| --- | --- |
| Rhif fersiwn | 2.0 |
| Dyddiad y’i cymeradwywyd | Mawrth 2012 |
| Dyddiad adolygu dangosol | Mawrth 2015 |
| Dilysrwydd | Cyfredol |
| Statws | Gwreiddiol |
| Sefydliad gwreiddiol | Skills CFA |
| URN gwreiddiol | CFAM&LFA5 |
| Galwedigaethau perthnasol | Rheolwyr ac Uwch Swyddogion |
| Cyfres | Arweinyddiaeth a Rheolaeth |
| Geiriau allweddol | Arweinyddiaeth a rheolaeth; rheoli prosiectau |